SİVAS BELEDİYESİ

Dijital Arşiv Projesi

KARAR DOSYASI

Üretim Yerleşimi ve İş Etki Analizi Kararları

Toplantı tarihi: ____ / ____ / 2026

## Amaç ve zemin

Bu dosya, S3 Depolama ve Değişmezlik Politikası'nın "üretim öncesinde kurum sahiplerince onaylanacak kararlar" listesindeki YEDİ kararı tek toplantıda sonuçlandırmak için hazırlanmıştır. Her karar için bağlam, seçenekler ve teknik öneri sunulur; KARAR kutuları toplantıda doldurulur.

Teknik zemin: Faz 1 güvenli kabul hattı ve 19 canlı kabul testi tamamlanmıştır; kurum içi çalışma zamanı (Node + SQLite + MinIO) portu bitmiş ve 320 birim testiyle doğrulanmıştır (YOL_HARITASI_FAZLAR.md §13). Bu kararlar verilmeden üretim kurulumuna başlanmaz.

# Karar 1 — Üretim S3 sağlayıcısı ve kurum içi/bulut yerleşimi

Bağlam.

Pilot, Cloudflare (Workers + D1 + R2) üzerinde geliştirildi; tasarım belgesi bunu açıkça "dikey pilot" sayar. Belediye verisinin yerleşimi KVKK ve kurumsal politika konusudur.

Seçenekler.

- A) Kurum içi MinIO + Node yığını (ÖNERİLEN). Veri kurum sınırında; asıl kasa MinIO Object Lock ile gerçek WORM (ADR-016 iyileşmesi); port hazır ve testli. Maliyet: sunucu + işletim sorumluluğu kurumda.

- B) Cloudflare'de kalmak. İşletim yükü düşük; ancak veri yurt dışı bulutta, R2 kilidi mevzuatsal WORM sayılmaz, üretim hedef mimarisiyle çelişir.

- C) Hibrit (kurum içi asıl + bulut yedek). İkinci hata alanına bulut cevabı verir; KVKK değerlendirmesi yedek kopya için de gerekir.

Öneri.

Seçenek A; Cloudflare ortamı yalnız sentetik veriyle CI/deneme amaçlı tutulabilir ya da tamamen kapatılır.

| KARAR: |  |
| --- | --- |
| Tarih: | İmza (Bilgi İşlem): |

# Karar 2 — KMS/anahtar sahipliği ve dönüşüm süresi

Bağlam.

Pilotta şifreleme sağlayıcı yönetimindeydi. Kurum içinde disk ve nesne şifrelemesinin anahtar sahipliği tanımlanmalıdır.

Öneri.

1. dalga: sunucu disklerinde LUKS + MinIO erişim denetimi. 2. dalga: MinIO KES ile SSE ve kurum sahipliğinde anahtar (yıllık dönüşüm). Anahtar yedeği çevrimdışı kasada, iki ayrı yetkilide.

| KARAR: |  |
| --- | --- |
| Tarih: | İmza (Bilgi Güvenliği): |

# Karar 3 — Nihai RPO/RTO, kapasite ve büyüme hedefi

Bağlam.

ADR-017 pilot hedefleri: belge üst verisi RPO 15 dk / RTO 4 saat; kabul edilmiş asıllar RPO 1 saat / RTO 8 saat; türevler 24 saat (yeniden üretilebilir). Geri yükleme tatbikatı (T-09) bu hedefe karşı ölçüm yapar.

Karar gerektirenler.

- Pilot tablosu üretim hedefi olarak onaylanıyor mu, sıkılaştırılıyor mu? (Sessizce gevşetme ADR gereği yasaktır.)

- Kapasite: yıllık beklenen belge adedi/hacmi ve 5 yıllık büyüme tahmini (disk planlaması ve eşzamanlılık profili buna bağlanır).

Öneri.

Pilot tablosunu üretim hedefi olarak onaylamak; hacim tahminini Yazı İşleri ve Arşiv'den almak.

| KARAR: |  |
| --- | --- |
| Tarih: | İmza (Bilgi İşlem + Arşiv): |

# Karar 4 — İkinci hata alanı ve çevrimdışı yedek hedefi

Bağlam.

Asıl kovasının artımlı kopyası ayrı bir hata alanına gider (ADR-017); taşınabilirlik testi (T-10) ikinci MinIO'yu bu hedefte koşturur. Çevrimdışı (soğuk) yedek, fidye yazılımı senaryosunun son savunmasıdır.

Seçenekler (ikinci alan).

- Aynı bina, farklı sistem odası.

- İl içinde ayrı belediye tesisi (ÖNERİLEN).

- İl dışı kamu veri merkezi.

Öneri.

İl içi ayrı tesiste ikinci MinIO (site replication); aylık çevrimdışı manifest + içerik kopyası (harici, salt-okunur saklanan ortam).

| KARAR: |  |
| --- | --- |
| Tarih: | İmza (Bilgi İşlem): |

# Karar 5 — Dosya planına bağlı saklama süreleri

Bağlam.

Asıl/türev/yedek saklama süreleri Devlet Arşivleri mevzuatı ve kurum dosya planına bağlanmalıdır; MinIO Object Lock bekletme süresi/modu (COMPLIANCE) bu karara göre tanımlanır. Tasfiye ancak kurul kararı ve dört göz ilkesiyle yapılır (ADR-016).

Öneri.

İlk üretim döneminde tasfiye kapalı (süresiz bekletme); dosya planı eşlemesi tamamlandığında sınıf bazlı bekletme, ADR güncellemesiyle devreye alınır.

| KARAR: |  |
| --- | --- |
| Tarih: | İmza (Arşiv + Hukuk/KVKK): |

# Karar 6 — Bütünlük tarama sıklığı ve hizmet seviyesi eşikleri

Bağlam.

Tam SHA bütünlük taraması ve iki yönlü uzlaştırma kalıcı bulgu üretir (T-08/T-12 ile kanıtlı). Sıklık ve alarm eşikleri işletim kararıdır.

Öneri.

Uzlaştırma günlük; tam SHA taraması envanterin tamamını 30 günde bir turlayacak dilimli döngüde. KRİTİK bulguda anında alarm ve 1 iş günü içinde müdahale; açık kritik bulgu varken yeni müdürlük alımı durdurulur.

| KARAR: |  |
| --- | --- |
| Tarih: | İmza (Bilgi Güvenliği + Depolama İşletimi): |

# Karar 7 — Sağlayıcıdan çıkış ve veri imha yetkilileri

Bağlam.

Taşınabilir belge paketi (F1.10) çıkış yolunu teknik olarak kanıtlar (T-10). Çıkış ve imha PROSEDÜRÜNÜN kimin kararıyla, hangi kurulla yürütüleceği tanımlanmalıdır.

Öneri.

Çıkış/imha kararı: Arşiv + Bilgi İşlem + Hukuk/KVKK'dan oluşan kurul; uygulama, dört göz ilkesiyle ayrı tasfiye kimliği üzerinden; her adım denetim kaydına bağlanır.

| KARAR: |  |
| --- | --- |
| Tarih: | İmza (Başkanlık / Yetkili Makam): |

# Karar sonrası: yapılandırmaya işlenecek değerler

Kararlar netleştiğinde geliştirmeye dönecek somut çıktılar:

| Karar | Yapılandırma çıktısı |
| --- | --- |
| 1 | Üretim ortam yapılandırması (kanonik alan adı, APP_ENV=production); Cloudflare ortamının kaderi |
| 2 | Disk/SSE şifreleme planı; 2. dalga KES işi yol haritasına |
| 3 | Geri yükleme RTO hedefi (ACCEPTANCE_RESTORE_RTO_SECONDS); disk kapasite planı; eşzamanlılık profili |
| 4 | İkinci MinIO ucu (T-10 hedefi), replikasyon düzeni ve soğuk yedek takvimi |
| 5 | Object Lock bekletme modu/süresi; tasfiye prosedürü ADR güncellemesi |
| 6 | Tarama zamanlayıcı ayarları ve alarm eşikleri |
| 7 | Tasfiye kimliği ve kurul onay akışı |

# Onay tablosu

| Rol | Ad Soyad | Tarih | İmza |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilgi İşlem yöneticisi |  |  |  |
| Bilgi Güvenliği sorumlusu |  |  |  |
| Arşiv sorumlusu |  |  |  |
| Hukuk/KVKK temsilcisi |  |  |  |